## Slide 1: LPC 잔여 개발항목 정리
2024. 03. 05.

## Slide 2: TODO List
TODO – 상세 시나리오/코드 작업 계획 결정 필요
  리뷰카메라 관련 (시나리오 체크/코드 작업 계획)
  상부 중첩율 코드 구현
  상부 도면 load 시나리오 (사용자가 실제로 쓸 때 어떻게 쓰게 할 지)
  TP 영역이 Scanner FoV보다 큰 경우를 미리 검토해 두어야 할 지 (현 시점에서의 최종 결정) (후순위) => TP를 Scanner FoV 안쪽으로 자르는 기능? or TP는 원래 사이즈대로 입력하는데 Seq에서 잘라서 scanner shot ?
  Protection Window 시나리오 및 모드 구현
    물리적인 문제 : PW가 사이에 있으면 레이저 가공이 안되는지? 튜닝으로 해결 가능한 문제인지? => 튜닝으로 해결 불가능한 문제라면 Bottom은 PW 한쪽으로 밀고 가공하고 Top은 PW로 받쳐서 쓸 지?
  상/하부 선택 UI 시나리오 정리 (상부 InformPanel 버튼, GlassCanvas 모델에 따른 표시, Manual 모드 내부의 Top/Bottom 선택 등)
  TP 가공 실패 처리 : 단동모드 / Auto 진행 중 특정 step(TP) Fail될 경우 중지할지, 다음 TP를 이어서 진행할 지? (예: ACS 이동 중 Limit Over 상황)
  Scanner Calibration UI 검증 : 계획(일정) 논의
  UI Disable 처리 등... : 현재 Admin이 아니면 Auto 모드 변경 시 메인화면으로 가게 하고, 다른 메뉴 진입 Disable 하고 있음. 이걸로 충분한 지
  한 모델에 TP가 두 종류인 경우 : 가능성을 염두에 두고 있어야 할 지? 미리 구현해 두어야 할 지? (** 작업량 클 듯)
TODO - 중요도 상
  Glass Editor에서 가져오는 모터값도 CoordConverter 적용할 수 있게 수정 (이지은S, 진행 중)
  단동모드 UI의 Cam 표시 문제 확인 (top/bottom에 맞게 Cam 선택) (이지은S)
  시퀀스 Grab 때 비전팝업에서 확인할 수 있게 (**메인은 OK. 팝업만 추가구현 필요) (이지은S)
  ESC Module PC 제어 (Sequence 테스트) (유비샘)
  하부 Attenuator Percent 제어 안되는 현상
  Recipe 항목 정리
  Laser 발진 전 PW가 ViewPort 위치에 있는지 인터락 추가 (유비샘)

## Slide 3: TODO List
TODO - 중요도 중
  버전 로그 찍기 => LPC에서 진행 가능 (박영미C) 단, AuroraPlus, AuroraVision은 직접 찍는 게 어떨 지 추가로 건의 (박영미C , 개발Task에 요청 필요)
  PW 원점위치 확인 (FOR 시뮬레이션 + 메인화면 UI 표시를 위한 확인) (김세훈C)
  Log 창이 열려 있는 상태에서 (Background) Log 버튼 눌렸을 때 최상위로 올려주기 (박영미C, 개발Task에 요청 필요)
  DataGrid Selection 코드 정리 (박영미C, 진행 중)
  패턴 DataGrid 삽입 기능 (중간 인덱스로 삽입, 위아래 순서 바꾸기 등) (김세훈C)
TODO - 중요도 하 or 후순위
  Main 화면 좌상단 PLC Signal Status 적절한 시그널 연결 (유비샘)
  번역 적용 : 메인/레시피/단동모드 등에는 어느 정도 적용 완료 => Device 수동제어 등 빠진 부분만 (유비샘)
  UI 최적화 (PowerMeter 등)
  Xaml binding error, 불필요 UI 정리, ...
  Manual PowerMeter Measure Seq 검증 (후순위)
  Recipe 정보 (InformPanel 옆) Min/Max Width 등 UI Param 지정할 수 있었으면 (박영미C, 개발Task에 요청 필요) (MinWidth, MaxWidth, TextWrap, ...) => 길이가 다른 레시피 선택할 때마다 버튼 위치가 흔들리지 않게
  디폴트 비전모델 (아이디어) : 최신 VisionModel은 세팅으로 저장하고, 그걸 각 모델에서 load하는 버튼 제공하는 아이디어 (=> LGE, 후순위)